## 1. Ficha Técnica del Proyecto

- Nombre del Proyecto: The Game Blog

- Fecha de Inicio: Jul 6 de 2026.

- Objetivo Principal: Lanzar un blog de Videojuegos con la intención de ser un punto de referencia para gamers con 5 post al mes.

- Indicadores de éxito: ¿Cómo medirás el éxito?:

- Tener un trafico de 1,000 visitas mensuales.

- Lograr meta de 5 post al mes

- Recibir minimo 10 interacciones de los visitantes.

## 2. Alcance (Lo que incluye y lo que no)

- ¿Qué haremos?:

- Investigación de palabras clave (Para SEO).

- Redacción de reseñas.

- Redacción de Tutoriales  relacionados al gaming.

- Diseño de imágenes atractivas para el usuario.

- ¿Qué NO haremos?:

- SEO técnico avanzado.

- publicidad pagada (Ads).

## 3. Cronograma de Fases (Estructura Scrum)

Divide el tiempo en "Sprints" o ciclos de trabajo.

| Fase | Tareas Clave | Duración Estimada |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: Configuración | Elegir dominio, plataforma de deployment, diseño básico. | 1 semana |
| Fase 2: Contenido | Redacción de los primeros 5 posts (Sprint 1). | 2 semanas |
| Fase 3: Optimización | SEO, enlaces internos, revisión final. | 1 semana |
| Fase 4: Lanzamiento | Publicación y promoción en redes sociales. | Continua |

## 4. Recursos Necesarios

- Herramientas: Trello (gestión), Canva (diseño), Google Analytics (análisis), VSCode

- Presupuesto (si aplica): Dominio $15, Hosting $50.

- Equipo: Simon Franco, Miguel Angel, Mauricio Alvarez

## 5. Matriz de Riesgos

¿Qué podría salir mal y cómo lo evitarás?

| Riesgo | Impacto (Alto/Medio/Bajo) | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Falta de tiempo para escribir | Alto | Dedicar 1 hora fija cada mañana. |
| Problemas técnicos en la web | Medio | Contratar un servicio de hosting con soporte tener orientación al detalle antes de hacer push. |

## 6. Siguientes Pasos (Acciones Inmediatas)

- Comprar dominio y configurar hosting.

- Crear el tablero en Trello con las columnas (Backlog, To-do, Doing, Done).

- Llenar el Product Backlog con los primeros 10 temas de artículos.

### ¿Cómo aplicar esto hoy mismo?

- Copia y pega este esquema en un documento de Word o Notion.

- Define tu objetivo: No intentes hacer todo a la vez; elige un objetivo pequeño para empezar (ej: "Tener el blog operativo antes del 1 de agosto").

- Configura tu Trello: Usa las fases del cronograma para crear tus primeras etiquetas o listas.